传丰食品ERP行业化改造功能点与页面全景清单

—— 覆盖 P0合规底线 · P1行业核心 · P2管理提升 · P3远期增强 全量范围 ——

编制：策言（AI 工作搭档）

日期：2026 年 10 月 13 日    版本：V1.0

实施环境：仅传丰CFSP环境（食品行业基准，不同步标准版）

# 一、文档说明

本清单是《食品行业批次效期能力设计方案》的配套全景文档，将 P0（合规底线）、P1（行业核心）、P2（管理提升）、P3（远期增强）四个优先级的全部改造内容，逐一映射到系统具体功能点与页面，供排期与开发任务拆分使用。页面名称均来自系统菜单实测。

- 改造规模总计：新增页面 13 个，改造页面 30 个，其中真正改变一线员工操作习惯的动作只有 5 个；

- 全部改造仅落在传丰CFSP环境（数据库 RUOYI_CFSP），不向标准版 RuoYi-Vue3 同步；标准版保持通用产品定位；

- 行业化能力按"食品行业通用标准"设计：批次号规则、效期阈值、工艺路线、CCP模板等全部配置驱动，传丰参数仅为配置数据。

# 二、改造全景总览

| 优先级 | 新增页面 | 改造页面 | 主题与目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 4 | 12 | 批次效期FEFO追溯——GB/T 22005追溯合规、大客户验厂必查项（合规底线） |
| P1 | 4 | 8 | 干腌火腿工艺路线+WIP长周期跟踪+HACCP CCP+产出率损耗（行业核心价值） |
| P2 | 2 | 6 | 招投标档案、价格政策返利、信用控制、三单匹配（双轨销售管理提升） |
| P3 | 3 | 4 | 人力轻量启用（健康证提醒为监管必备）、AI行业化预警（按需渐进） |
| 合计 | 13 | 30 | — |

# 三、逐模块功能点与页面清单

## （一）仓储物流 wms —— P0主战场

| 页面 | 类型 | 改动要点 |
| --- | --- | --- |
| 批次台账 | 新增 | 全部批次一览：批次号/物料/效期倒计时/状态标签（待检、合格、冻结、报废）/批次库存分布；支持按物料、效期区间、状态筛选 |
| 批次操作 | 新增 | 拆批/合批/冻结/解冻/报废/召回隔离统一操作单据；拆批继承效期、合批取最早到期、退货效期不重算 |
| 批次规则配置 | 新增 | 批次号生成规则（前缀/日期段/流水长度），按物料可配、全局默认兜底，原子流水保证全局唯一 |
| 效期策略配置 | 新增 | 临期预警天数/自动冻结天数/最小剩余效期/FEFO开关，物料级→物料类别级→默认级三级匹配 |
| 入库作业 | 改造 | 确认入库时批次必填且默认自动带出（采购带供应商批次、生产按工单生成），支持扫码；入库后批次进待检状态；外部批次号映射 |
| 出库作业 | 改造 | 拣货明细自动按FEFO带出最临期批次；三重拦截（待检/冻结禁发、最小剩余效期不足禁发、可用量不足禁发）；授权换批留痕；拆行拣货 |
| 库存查询 | 改造 | 新增按批次视图：物料行下钻批次行（每批数量/到期日/状态） |
| 库存流水 | 改造 | 流水记录加批次维度 |
| 库存预警 | 改造 | 新增效期预警类型：临期批次列表（现有仅安全库存维度） |
| 移库管理 | 改造 | 移库携带批次转移，冻结批次仅允许隔离移库 |
| 盘点管理 | 改造 | 盘点明细加批次列，按批次盘点 |
| 统计报表 | 改造 | 新增批次/效期维度报表 |
| 物料管理 | 改造 | 加批次规则与效期策略配置入口；批次管理物料强制效期参数校验 |

## （二）生产管控 mms —— P1主战场

| 页面 | 类型 | 改动要点 |
| --- | --- | --- |
| 工艺路线配置 | 新增 | 干腌火腿工序链建模：原料腿验收→修割整形→三次上盐腌制（12-20天）→洗晒整形→上挂低温发酵→熟化分级→检验→分割包装→成品入库；工序绑定标准时长、温湿度范围、CCP检验点 |
| 在制品台账 | 新增 | 长周期WIP按批/垛跟踪：当前工序位置、入柜时间、预计出柜时间、温湿度记录、上霉状态——避免套用离散制造日排产逻辑 |
| 工序转移 | 新增 | 工序间流转单据，联动仓储移库（批次随转） |
| 基础数据 | 改造 | 配方双模型：火腿按产出率模型（投入鲜腿→产出成品），腊肉香肠按配比配方；物料加产出率参数（基准约76%） |
| 领料管理 | 改造 | 领料单批次选择，记谱系投入边（多对多） |
| 退料管理 | 改造 | 退料批次回归，效期不重算 |
| 报工管理 | 改造 | 报工挂批次与工序节点 |
| 完工分析 | 改造 | 产出率自动核算、修割损耗/发酵失重分环节统计、损耗率超阈值告警 |
| 排产工作台 | 改造 | 双模式：火腿按批次计划、腊肉香肠按离散日排产，按物料/产线配置 |
| 生产看板 | 改造 | 增加WIP批次状态视图（工序分布、在制天数） |

## （三）质量管理 qms

| 页面 | 类型 | 改动要点 |
| --- | --- | --- |
| CCP电子台账 | 新增 | HACCP关键控制点记录：腌制温湿度/盐量比例/上霉状态等，关键限值校验、超限联动不合格品控制、按时间段导出应对验厂；记录不可物理删除 |
| 检验任务 | 改造 | 索证索票附件放行前置（动物检疫合格证明/检验报告必传）；检验放行自动驱动批次待检→合格；不合格联动批次报废或退货 |
| 质量追溯 | 改造 | 批次DAG正反向追溯（原料批次→工单→成品批次→发货客户）、追溯报告导出、召回一键按谱系圈批冻结 |
| 不合格品控制 | 改造 | 批次维度报废处置、CCP超限自动触发 |

## （四）营销管理 mk

| 页面 | 类型 | 改动要点 |
| --- | --- | --- |
| 招投标档案 | 新增 | B端项目制全过程档案：投标文件/中标通知/入围库/年度框架合同→按单分批发货 |
| 价格政策/返利 | 新增 | 流通端价格政策、礼盒季促销、返利核算；合同订单下单引用 |
| 发货管理 | 改造 | 出库自动携带批次；最小剩余效期校验（礼盒B端客户验厂硬控制） |
| 客户管理 | 改造 | 信用等级与欠款上限字段 |
| 合同/销售订单 | 改造 | 下单引用价格政策+欠款上限硬校验拦截 |
| 数据分析 | 改造 | 应收账龄、回款提醒报表（财务模块启用前的管理层过渡视图） |

## （五）采购管理 pms

| 页面 | 类型 | 改动要点 |
| --- | --- | --- |
| 供应商管理 | 改造 | 准入审批状态机（资质评审→审批→启用）+年度复评分级；评价联动批次IQC合格率统计 |
| 采购订单执行 | 改造 | 三单匹配视图（采购订单+收货单+发票匹配后付款） |
| 询比价管理 | 改造 | 鲜腿按批议价、价格条款灵活调整（生猪行情波动） |

## （六）平台层（消息中心/AI中心/系统管理）与后续模块

| 页面 | 类型 | 改动要点 |
| --- | --- | --- |
| 消息中心 | 改造 | 新增临期预警/自动冻结/召回通知消息模板；接收人规则可配置，处置闭环留痕 |
| AI业务按钮 | 改造 | 临期批次出库建议、产出率/损耗异常解读（遵循谁接收谁处置谁闭环原则控制推送噪音） |
| AI智能查询 | 改造 | 语义层支持批次效期问答 |
| 模块开关 | 改造 | 人力模块轻量包重新启用时配套 |
| 员工轻档案 | 新增 | P3人力启用：极简员工档案，启用前完成字典字段去重清洗 |
| 健康证到期提醒 | 新增 | 食品从业人员监管必备，到期自动提醒 |
| 计件工资 | 新增 | 按工序计件核算（轻量） |

# 四、一线员工操作感知（仅5个动作变化）

| 动作 | 现在 | 改造后 |
| --- | --- | --- |
| 入库确认 | 批次手填文本框可空 | 确认系统自动带出的批次（可扫码），入库进待检 |
| 拣货出库 | 手填批次，想发哪批发哪批 | 按FEFO自动推荐最临期批次，待检/临期自动拦截 |
| 报工 | 报工不挂批次 | 报工选工序节点，批次自动跟随 |
| CCP记录 | 纸质/Excel记录温湿度盐量 | CCP台账录入，超限自动预警，按时段导出 |
| 临期处置 | 无人管理，靠经验翻库 | 系统推送处置任务，处置动作留痕闭环 |

仓库管理员新增日常页面：批次台账（盯效期）；管理层新增两项能力：临期预警推送、一键召回追溯报告。

# 五、实施节奏与验收标准

| 阶段 | 内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| P0-批次一 | 9张food表建模+批次规则引擎+效期策略+批次台账+批次操作单据 | 建表SQL执行通过；批次全生命周期操作可用 |
| P0-批次二 | 出入库批次化+FEFO三重校验+盘点移库批次化+临期预警闭环+mk发货校验 | 一次真实发货FEFO全流程验证通过 |
| P0-批次三 | 谱系追溯报告+召回隔离+mms领退料批次化+存量迁移+培训 | 正反向追溯演练+一次召回隔离演练通过 |
| P1-批次四 | 工艺路线建模+WIP台账+工序转移+排产双模式+产出率损耗核销 | 一次真实工单WIP全周期记录+产出率核算报表 |
| P1-批次五 | CCP电子台账+索证索票前置+不合格品联动 | CCP台账按时段导出模拟验厂通过 |
| P2-批次六 | 招投标档案+价格政策返利+信用欠款上限+三单匹配+供应商复评 | 一次B端订单从投标到回款全流程走通 |
| P3-按需 | 人力轻量启用+AI行业化预警+IoT预留 | 健康证提醒生效；AI预警推送噪音受控 |

上线迁移要求（P0-批次三内完成）：现存库存生成初始批次并补录效期、在途单据并轨期不超过2周、迁移前全量备份。每期上线前用真实历史数据做压力验证，防止"上线即弃用"。

# 六、同步约束与通用化规范

- 同步策略：平台级修复与通用能力同步标准版RuoYi-Vue3；本清单所列行业化功能仅落传丰CFSP环境，永不同步；

- 行业包边界：新增表前缀 food_、后端包 com.ruoyi.food、接口前缀 /food/、前端目录 views/food/（P1的WIP/CCP同样纳入）；

- 配置化清单：批次号规则、效期阈值、FEFO开关、放行要求、排产模式、产出率参数、CCP模板——全部数据配置，禁止硬编码传丰参数；

- 可复用交付物：建表SQL+行业包代码+配置模板——未来其他食品客户=换主数据+换配置，不换代码。

# 附：改造点合计

| 模块 | 新增 | 改造 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仓储物流 wms | 4 | 9 | P0批次效期FEFO主战场 |
| 生产管控 mms | 3 | 7 | P1工艺WIP产出率主战场 |
| 质量管理 qms | 1 | 3 | CCP台账+检验放行联动+追溯 |
| 营销管理 mk | 2 | 4 | P2招投标价格政策+P0发货校验 |
| 采购管理 pms | 0 | 3 | P2供应商复评/三单匹配/按批议价 |
| 平台层（消息/AI/开关） | 0 | 4 | 消息模板/AI行业化/模块开关配套 |
| 人力 hr（P3启用） | 3 | 0 | 轻档案+健康证提醒+计件工资 |
| 合计 | 13 | 30 | P0 4+12 / P1 4+8 / P2 2+6 / P3 3+4 |