曲靖传丰食品数字化平台

模块开关功能实施方案

版  本：V1.1（待评审，含完整性分析补强 4 项）

编制日期：2026年10月13日

适用环境：传丰开发环境（D:\EDOP_QY\EDOP_CFSP）及标准环境（E:\AIcode\EDOP\RuoYi）

# 一、背景与现状问题

传丰食品数字化平台按实施方案建设，涵盖生产管控、质量管理、采购管理、仓储管理、营销管理等业务模块。项目一期仅启用部分模块，其余模块（设备管理、安全生产、人力资源、财务管理、招投标管理等）需要临时关闭。

目前采用的关闭方式是手工分散操作：停用 sys_menu 菜单树、停用 sys_role 角色、暂停 sys_job 定时任务。该方式存在以下问题：

- 角色残留：角色管理页仍显示已关闭模块的角色，界面杂乱，且新建用户分配角色时可能误选范围外角色；

- 操作分散易漏：一次模块开关涉及菜单、角色、定时任务、Redis 缓存等多处数据，纯手工操作容易遗漏、难以恢复；

- 无审计记录：谁在何时关闭/开启了哪个模块，没有操作留痕；

- 缓存滞后：若依框架在登录时将权限快照写入 Redis（login_tokens），直接改库后在线用户权限不刷新，必须重新登录才生效；

- 首页联动靠补丁：HomeController 已按菜单状态过滤模块概览，但属于点状修补，未形成统一机制。

# 二、已确认的设计决策

| 序号 | 决策项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 已停用模块的角色如何展示 | 角色管理默认隐藏（列表查询过滤），支持勾选查看全部 |
| 2 | 开关切换时是否强制下线 | 是。切换后清除全部登录缓存，所有在线用户重新登录生效 |
| 3 | 流程中心归属 | 纳入业务模块开关管理（当前为停用状态） |
| 4 | AI中心归属 | 纳入开关管理，默认开启 |
| 5 | 方案完整性分析补强 | V1.1 合入 4 项补强：停用标记精确恢复、缓存清除时序、并发切换防护、分环境种子数据（见 5.2 / 九） |

# 三、总体设计

新增一张模块注册表 sys_module 作为模块开关的唯一控制点。每个业务模块注册一条记录，记录其名称、标识、根菜单 ID 和状态。管理页面提供开关切换，切换时在一个事务内级联处理所有关联数据，事务提交后清除登录缓存。

级联联动对象如下：

| 联动对象 | 数据位置 | 关闭模块时的动作 |
| --- | --- | --- |
| 功能菜单 | sys_menu（根菜单整棵子树） | status 置为 1（停用），路由、菜单、按钮权限全部消失 |
| 角色 | sys_role（按 module_key 归属） | status 置为 1，remark 追加停用标记，用于启用时精确恢复 |
| 定时任务 | sys_job（按 module_key 归属） | status 置为 1（暂停），remark 同样追加标记 |
| 登录缓存 | Redis login_tokens:* | 事务提交后全部清除，强制在线用户重新登录 |
| 首页概览 | HomeController /home/dashboard | 自动联动（按菜单状态过滤，现有逻辑保留为第二道防线） |
| 操作审计 | sys_oper_log | 通过标准 @Log 注解记录开关操作 |

安全性说明：模块关闭后并非仅“看不见”——菜单与角色同时停用后，业务接口的 @PreAuthorize(hasPermi) 校验因权限点清空而自动返回 403，定时任务暂停，实现功能级关闭。

# 四、数据库设计

## 4.1 新增表 sys_module（模块注册表）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| module_id | bigint PK | 主键，自增 |
| module_name | varchar(50) | 模块名称，如：生产管控 |
| module_key | varchar(50) | 模块标识，如：mms；用于角色/任务归属匹配 |
| root_menu_id | bigint | 模块根菜单 ID，级联停用/启用菜单子树的定位依据 |
| status | char(1) | 0 启用 / 1 停用 |
| is_core | char(1) | 1=平台基础模块，不允许关闭（如系统管理、消息中心） |
| order_num | int | 显示顺序 |
| 通用字段 | - | remark、create_by、create_time、update_by、update_time |

## 4.2 存量表扩展

- sys_role 新增 module_key varchar(50)：角色所属模块标识，NULL 表示平台级角色，不受开关影响；

- sys_job 新增 module_key varchar(50)：定时任务所属模块，NULL 表示系统级任务；

- 两个新列均需一次性数据回填（见 4.4、4.5），回填后与当前实际状态零差异。

## 4.3 模块种子数据（初始状态对齐传丰现状）

| module_key | 模块名称 | 根菜单ID | 初始状态 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mms | 生产管控 | 5000 | 启用 | 业务模块 |
| qms | 质量管理 | 4727 | 启用 | 业务模块 |
| pms | 采购管理 | 4197 | 启用 | 业务模块 |
| wms | 仓储管理 | 2000 | 启用 | 业务模块 |
| mk | 营销管理 | 4000 | 启用 | 业务模块 |
| ai | AI中心 | 905788 | 启用 | 业务模块 |
| flow | 流程中心 | 905824 | 停用 | 业务模块 |
| dms | 设备管理 | 3000 | 停用 | 业务模块 |
| safety | 安全生产管理 | 4638 | 停用 | 业务模块 |
| hr | 人力资源管理 | 905538 | 停用 | 业务模块 |
| fin | 财务管理 | 905938 | 停用 | 业务模块 |
| bid | 招投标管理 | 905886 | 停用 | 业务模块 |
| tool | 系统工具 | 3 | 停用 | 业务模块 |

平台基础模块（is_core=1，不纳入开关、不可关闭）：系统管理（菜单ID=1）、消息中心（菜单ID=905404）。

## 4.4 角色归属回填映射

| module_key | 角色名称 | 角色ID |
| --- | --- | --- |
| mms | 生产总监、计划员、车间主任、操作工 | 600、601、602、603 |
| qms | 质量检验员、质量工程师、质量主管、质量总监、供应商质量工程师、质量体系专员、质量数据分析员 | 120～126 |
| mk | 营销总监、销售经理、销售代表、财务专员、市场专员 | 300～304 |
| wms | 仓库主管、入库管理员、出库管理员、盘点员、库存查询员 | 400～404 |
| pms | 采购总监、采购经理、采购员、收货专员、供应商管理员、采购财务 | 500～505 |
| dms | 设备管理员、维修工程师、车间操作员、车间主管 | 200～203 |
| safety | 安全员、安全主管 | 110、111 |
| fin | 财务人员、财务经理、会计、出纳 | 101、610、611、612 |
| NULL（平台） | 超级管理员、普通角色、普通员工、部门负责人、业务经理、总经理 | 1、2、100、102、103、104 |

流程中心、AI中心、人力资源、招投标暂无专属角色，开关仅作用于菜单（后续新增模块角色时在角色管理中归属到对应模块即可）。

## 4.5 定时任务归属回填

- dms：PM工单自动生成、SLA超时扫描、保养点检任务生成（2个）、设备数据采集模拟，共 5 个任务（任务ID 100～104，当前已暂停）；

- 其余系统任务 module_key 为 NULL，不受开关影响。

# 五、功能设计

## 5.1 模块开关管理页面

- 菜单位置：系统管理 → 模块开关（新增菜单），权限标识 system:module:list / system:module:edit，仅超级管理员可见；

- 页面形式：卡片式列表，每张卡片展示模块名称、状态开关、包含菜单数、角色数、定时任务数；平台基础模块卡片置灰并标注“基础模块不可关闭”；

- 切换交互：点击开关弹出确认框，明确提示影响范围（菜单隐藏、角色停用、任务暂停、所有在线用户将被强制下线——包括当前操作者本人，需重新登录），确认后执行；

- 提供“一键恢复全部”按钮，可将所有已关闭业务模块一次性恢复（平台基础模块不受影响）。

## 5.2 开关级联动作（含 V1.1 补强）

关闭模块（启用→停用），事务内依次执行：

- 并发防护：以条件更新 UPDATE sys_module SET status='1' WHERE module_id=? AND status='0'，影响行数为 0 时提示“状态已被他人变更，请刷新后重试”；

- sys_menu：以 root_menu_id 为根的整棵子树 status=1（含目录/菜单/按钮三类）；

- sys_role：module_key 匹配且当前为启用状态的角色批量 status=1，并在 remark 追加标记 [模块停用:module_key]；

- sys_job：module_key 匹配的任务批量 status=1，remark 同样追加标记；

- 提交事务；

- 事务提交后删除 Redis 全部 login_tokens:*，强制所有在线用户（包括操作者本人）重新登录；

- @Log 记录操作日志。

启用模块（停用→启用）为逆操作，关键差异：

- 仅恢复 remark 中带有 [模块停用:module_key] 标记的角色和任务，恢复后移除标记——避免把“本来就人为暂停”的角色/任务误激活（V1.1 补强：停用标记精确恢复）；

- 菜单整棵子树恢复 status=0；

- 事务提交后清除登录缓存。

## 5.3 角色管理改造

- 角色列表默认过滤：查询条件追加 (r.module_key IS NULL OR 模块状态=启用)，已停用模块的角色不再显示（已确认决策1）；

- 新增“所属模块”列与“模块”下拉筛选，支持按模块查看角色；

- 列表增加“显示已停用模块角色”勾选项，勾选后显示全部，停用模块角色以灰色标记展示；

- 用户管理新建/编辑弹窗的角色下拉（selectRoleAll）同步过滤，分配角色时选不到已停用模块的角色；

- 角色新增/编辑界面增加“所属模块”下拉（数据来自 sys_module，含“平台角色”选项）。

## 5.4 定时任务列表改造

- 任务列表增加“所属模块”列与模块筛选，已停用模块的任务默认过滤（与角色策略一致）。

## 5.5 首页 Dashboard 联动

- HomeController 按菜单状态过滤模块概览的逻辑（已上线）保留，作为第二道防线，与本功能天然联动；

- 模块概览、最近动态面板只展示启用模块的数据，无需额外修改。

# 六、安全性与审计

- 权限校验：模块关闭后权限点清空，业务接口自动 403，防止绕过界面直接调用 API；

- 核心保护：is_core=1 的模块（系统管理、消息中心）后端拒绝关闭操作，前端开关置灰；

- 并发防护：开关接口使用条件更新（乐观语义），防止两个管理员同时切换同一模块造成状态错乱；

- 操作留痕：开关操作通过 @Log 注解写入 sys_oper_log，记录操作人、时间、模块、前后状态；

- 数据安全：开关操作只改状态字段和 remark 标记，不删除任何业务数据，恢复开关后数据原样可见。

# 七、边界与风险

| 风险点 | 说明 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 子菜单个性化状态丢失 | 若关闭前有菜单被单独停用，整树启用后会一并恢复 | V1 接受此粒度，文档注明；特殊需求手工微调 |
| 强制下线影响 | 开关切换后所有在线用户（含操作者本人）需重新登录 | 确认弹窗明确提示（已确认决策2） |
| 停用状态歧义 | 批量启用可能误激活“本来就人为暂停”的角色/任务 | V1.1 已补强：remark 停用标记，启用时精确恢复（见 5.2） |
| 个别接口未加权限注解 | 少数公共下拉/查询接口无 @PreAuthorize，模块关闭后仍可被调用（页面入口已消失，风险低） | V1 接受；V2 增加模块级 URL 拦截器按前缀二次校验 |
| Flowable 流程定义 | V1 不挂起流程引擎内已部署的流程定义 | 流程中心关闭时菜单+角色已足够阻断入口；V2 可增加按分类挂起流程定义 |
| 多环境同步 | 传丰环境与标准环境需保持功能一致 | 实施完成后按 HomeController 补丁同款流程同步至标准环境 |

# 八、测试用例

| 编号 | 测试场景 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 关闭“营销管理”模块 | 菜单消失、角色隐藏、任务暂停、在线用户被下线；重新登录后左侧无营销菜单 |
| T2 | 以营销角色账号登录并调用营销接口 | 无菜单权限，接口返回 403 |
| T3 | 角色管理页查看 | 默认不显示已停用模块角色；勾选“显示已停用模块角色”后可见并带灰色标记 |
| T4 | 新建用户弹窗选择角色 | 下拉中不含已停用模块的角色 |
| T5 | 重新启用“营销管理”模块 | 仅恢复因关模块而停用的角色/任务（带标记者），数据与关闭前一致 |
| T6 | 尝试关闭“系统管理” | 前端开关置灰；直接调接口被后端拒绝并提示“平台基础模块不允许关闭” |
| T7 | 首页 Dashboard | 只展示启用模块的概览与动态，0 值模块不推送动态 |
| T8 | 操作日志 | sys_oper_log 中可查到开关操作记录（操作人/时间/模块/结果） |
| T9 | 并发切换 | 两个会话同时切换同一模块，后者收到“状态已被他人变更”提示 |
| T10 | 人为暂停恢复验证 | 预先人为暂停某模块角色，关闭再启用模块，该角色保持暂停（标记精确恢复） |

# 九、实施步骤

- SQL 脚本：创建 sys_module 表、sys_role/sys_job 扩展列、种子数据与回填（先备份快照）；

- 后端开发：SysModule 实体/Mapper/Service/Controller，级联开关事务服务（含停用标记、条件更新、事务后清缓存），角色与任务列表查询改造；

- 前端开发：模块开关页面、角色管理与定时任务列表改造、用户角色下拉过滤；

- 菜单与权限：注册“模块开关”菜单及权限标识到 sys_menu/sys_role_menu（超级管理员默认可见）；

- 编译重启并执行测试用例 T1～T10；

- 同步标准环境：代码文件差异比对后复制；种子 SQL 分环境生成（传丰环境初始状态对齐现状、标准环境业务模块全部启用），执行相同表结构与代码，编译验证（服务未运行则仅编译）。

# 十、交付物清单

- SQL 脚本：sys_module 建表 + 存量回填 + 模块开关菜单注册（含回滚语句，分环境版本）；

- 后端代码：SysModule 全套（domain/mapper/service/controller）及角色、定时任务查询改造；

- 前端代码：系统管理→模块开关页面（vue），角色管理/定时任务/用户角色下拉改造；

- 测试记录：T1～T10 执行结果；

- 标准环境同步记录。

# 十一、V2 增强项规划（不阻塞本次上线）

- 模块级 URL 拦截器：按请求路径前缀匹配模块状态，对未加权限注解的公共接口做二次校验；

- Flowable 流程定义按分类挂起/激活，随模块开关联动；

- 模块新增/编辑功能：新业务模块接入时在页面自助注册（名称、标识、根菜单、图标），无需改 SQL。