食品行业批次效期能力设计方案

—— 批次管理 · 效期FEFO · 全链追溯（食品行业能力包 V1.0）——

编制：策言（AI 工作搭档）

日期：2026 年 10 月 13 日    版本：V1.0

实施环境：仅传丰CFSP环境（食品行业基准，不同步标准版）

# 一、文档说明

本方案是《传丰食品ERP行业匹配度分析报告》中 P0（合规底线）与 P1（行业核心）优先级的落地设计文档，作为后续开发依据。方案定位：食品行业能力包——按行业通用标准设计、配置驱动，传丰环境为首个落地案例；全部改造仅落在传丰CFSP环境（数据库 RUOYI_CFSP），不向标准版 RuoYi-Vue3 同步。

相比初版P0/P1功能清单，本方案补强了自查发现的两个脊柱性设计——批次状态机（3.1）与批次继承模型（3.2），并将最小剩余效期发货校验从P2提前至P0。修订后P0共10项，见第五章。

# 二、总体设计

## 2.1 设计原则

- 配置驱动：批次号规则、效期阈值（预警/冻结/最小发货效期）、FEFO策略、检验放行要求全部按"物料/物料类别/默认"三级可配置，火腿参数仅为配置数据而非代码逻辑；

- 行业包边界：新增表统一前缀 food_，后端包 com.ruoyi.food，接口前缀 /food/，前端目录 views/food/——将来可整体抽出作为其他食品客户基线；

- 兼容现状：现有库存表保留物料维度汇总，批次维度由新增批次库存表承载、应用层双向同步，避免大面积重构现有wms代码；

- 降低录入负担：批次录入以"默认带出+扫码"为主、手工为例外——一线录入负担是食品ERP"上线即弃用"的头号风险。

## 2.2 与现有模块的关系

| 现有模块 | 关系 |
| --- | --- |
| 仓储物流 wms | 能力载体：批次库存台账、出入库批次化、FEFO出库、临期预警、盘点/移库批次化；新增页面挂载在仓储物流菜单下，随模块开关启停 |
| 质量管理 qms | 状态机联动：IQC检验放行驱动批次"待检→合格"；索证索票附件为放行前置；追溯查询复用谱系数据；CCP记录（P1）挂批次 |
| 生产管控 mms | 状态机联动：完工入库生成成品批次并记谱系；领料记录原料批次投入；WIP批次跟踪（P1）复用批次主数据 |
| 营销管理 mk | 发货校验：最小剩余效期拦截、发货批次携带（客户维度追溯源头） |
| 采购管理 pms | 供应商外部批次号映射、到货批次登记、供应商批次合格率统计 |
| 消息中心 msg | 临期预警、冻结提醒、追溯召回通知的推送通道（接收规则可配置） |
| AI中心 ai | 远期：临期批次出库建议、损耗异常解读（本期不做，接口预留） |

# 三、核心数据模型

## 3.1 批次状态机（脊柱设计一）

批次除数量外必须具备状态维度。状态定义：

| 状态码 | 名称 | 含义 | 允许的库存动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 待检 | 新入库未完成检验放行（采购到货/生产完工默认进入） | 禁止出库；允许隔离区间移库 |
| 1 | 合格 | 检验放行（IQC/过程检验/完工检验通过），可正常作业 | 出库、移库、盘点、预留 |
| 2 | 冻结 | 临期自动冻结、质量冻结、召回隔离、盘点差异待处理 | 禁止出库；仅允许隔离移库与处置 |
| 3 | 报废 | 已完成报废处置 | 禁止一切库存动作，仅查询 |

状态迁移规则：

| 迁移 | 触发条件 | 控制点 |
| --- | --- | --- |
| 0 → 1 放行 | qms检验任务判定合格（索证索票附件校验通过为前置） | 联动不合格品控制：不合格走 0 → 3 报废或整批退货 |
| 0 → 3 报废 | 检验不合格处置-报废 |
| 1 → 2 冻结 | 效期进入冻结阈值（定时任务自动）／质量手工冻结／召回隔离（一键按谱系圈批）／盘点差异 |
| 2 → 1 解冻 | 处置评审通过（降级销售等） |
| 1/2 → 3 报废 | 报废单联动，扣减批次库存 |

所有状态迁移写入 food_batch_status_log 审计日志，不可物理删除。

## 3.2 批次继承模型（脊柱设计二）

批次追溯是"多对多有向无环图（DAG）"而非链：一锅投料消耗多个原料批次；分割包装令一个原料批次派生多个成品批次；火腿整支贯穿（1:1继承）与分割派生（1:N、N:M）并存。谱系以关系表承载，追溯查询按图遍历：正向=原料批次→产出的成品批次→发货客户；反向=成品批次（或客户）→逐层反查投入的原料批次。

- 领料投入：领料单按批次扣减，记"投入"边（N:M）；

- 完工派生：完工入库生成新成品批次，记"派生"边，继承关系入谱系；

- 拆批：原批次部分数量转入新批次，效期/状态继承，记"拆分"边；

- 合批：多批次合并入新批次，效期取最早到期（保守合规），各记一条"合并"边；

- 退货回归：退货入库继承原成品批次，效期不重算（合规红线），记"退回"边。

## 3.3 表结构清单

| 表名 | 职责 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| food_batch | 批次主表 | 唯一内部批次号+外部供应商批次号+效期+状态 |
| food_batch_genealogy | 批次谱系（DAG边表） | 投入/派生/拆分/合并/退回 五类关系，正反向追溯遍历依据 |
| food_batch_stock | 批次库存 | 物料+仓库+库位+批次维度数量与预留量；物料汇总与现有库存表同步 |
| food_batch_rule | 批次号规则配置 | 前缀/日期段/流水长度，按物料可配、全局默认兜底，全局唯一 |
| food_expiry_policy | 效期策略配置 | 临期预警天数、冻结天数、最小剩余效期（发货校验）、FEFO开关，三级可配 |
| food_batch_adjust | 批次操作单据主表 | 拆批/合批/冻结/解冻/报废/召回隔离统一单据 |
| food_batch_adjust_item | 批次操作单据明细 | 源批次→目标批次、数量、效期处理结果 |
| food_batch_status_log | 批次状态审计日志 | 迁移记录，不可删除（合规） |
| food_batch_reserve | 批次预留 | 销售订单锁定批次数量，出库核销 |

## 3.4 核心表字段设计

food_batch（批次主表）：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| batch_id | bigint PK | 批次ID |
| batch_code | varchar(64) UK | 内部批次号（规则引擎生成，全局唯一，禁手改） |
| ext_batch_code | varchar(64) | 外部批次号（供应商/客户批次），可空，双轨映射 |
| material_id / material_code | bigint / varchar | 物料（冗余编码便于追溯导出） |
| source_type | char(1) | 来源：1采购入库 2生产完工 3拆批 4合批 5退货 6初始化 |
| source_bill_type / source_bill_id | varchar / bigint | 来源单据（入库单/工单/调整单） |
| produce_date / receive_date | date | 生产日期 / 到货日期 |
| shelf_life_days / expire_date | int / date | 保质期快照 / 到期日（推算后固化，退货不重算） |
| batch_status | char(1) | 0待检 1合格 2冻结 3报废（默认0） |
| freeze_reason / freeze_time | varchar / datetime | 冻结原因与时间（自动冻结标记来源） |
| del_flag / create_by / create_time / update_by / update_time / remark | — | RuoYi 标准字段 |

food_batch_genealogy（谱系边表）：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| genealogy_id | bigint PK | 谱系记录ID |
| parent_batch_id | bigint IDX | 投入方批次（上游） |
| child_batch_id | bigint IDX | 产出方批次（下游） |
| relation_type | char(1) | 1投入 2派生 3拆分 4合并 5退回 |
| qty / qty_unit | decimal / varchar | 本次关系数量与单位 |
| ref_bill_type / ref_bill_id / ref_bill_code | varchar / bigint / varchar | 关联单据（领料单/完工入库单/调整单/出库单） |
| create_by / create_time | — | 标准字段 |

food_batch_stock（批次库存）：UNIQUE(material_id, warehouse_id, location_id, batch_id)，字段含 qty、qty_locked（预留）、version（乐观锁）。food_batch_rule：rule_pattern 支持 {yyyyMMdd}/{yyMM}/{seq:n}/{materialCode} 占位符；流水按"规则+日期"维度原子递增（UPDATE ... SET seq=seq+1 原子操作）。food_expiry_policy：policy 三级匹配顺序=物料级→物料类别级→默认级。

# 四、关键业务流程设计

## 4.1 入库（批次生成）

- 采购入库：到货登记→生成批次（状态0待检，ext_batch_code=供应商批次）→IQC检验（索证索票附件前置）→放行转1合格→上架入库记账；

- 生产完工：完工入库→生成成品批次（状态0，按策略可配"过程检验通过即放行"）→记谱系派生边（继承领料投入边）→放行→记账；

- 录入方式：默认带出推荐批次号与日期，扫码/手改需相应权限——采购默认带供应商批次映射、生产自动按工单生成。

## 4.2 出库（FEFO与校验）

- 出库推荐：仅推荐 batch_status=1 且可用量（qty-qty_locked）>0 的批次，按 expire_date 升序（FEFO），同效期按入库时间先进先出；

- 三重校验：状态校验（0/2/3禁止出库）→最小剩余效期校验（发货/销售出库按策略拦截）→可用量并发校验（乐观锁扣减，冲突自动重取FEFO重推荐）；

- 授权换批：允许经权限控制的手工换批，留痕于单据与日志；

- 拆行出库：一个出库明细可按FEFO自动拆多批次行，拣货单按批次打印。

## 4.3 预警与处置闭环

- 定时任务每日扫描：临期（进入预警阈值）→推送仓库+销售（消息中心模板，接收人按策略配置）；进入冻结阈值→自动冻结（1→2）并推送处置人；

- 处置闭环：处置人登记处置动作（降级销售/员工内购/报废），处置完成解冻或报废——"谁接收、谁处置、谁闭环"落到单据留痕。

## 4.4 追溯与召回

- 追溯查询：输入批次号/物料/单据号/客户，正反向图遍历输出追溯报告（含谱系图、效期、状态、流向客户）；

- 召回隔离：按谱系圈定受影响批次集合→一键批量冻结（1→2）→生成召回处置单→逐批登记处置结果。

# 五、修订后P0功能清单（10项）与P1清单

| 编号 | 功能 | 设计要点 | 落点 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | 批次号规则引擎 | food_batch_rule配置+原子流水；内部/外部批次双轨 | 基础数据 |
| P0-2 | 效期参数与到期日推算 | food_expiry_policy三级配置；到期日入库时固化 | 基础数据 |
| P0-3 | 入库批次登记 | 采购/生产/退货/初始化四来源；状态0进入+待检控制；默认带出+扫码 | 入库作业 |
| P0-4 | 批次级库存台账 | food_batch_stock；盘点按批次盘、移库批次随移、流水带批次 | 库存管理 |
| P0-5 | FEFO强制出库+三重校验 | 状态/最小剩余效期/可用量并发；授权换批留痕；拆行拣货 | 出库作业 |
| P0-6 | 临期预警与处置闭环 | 定时扫描→消息推送→处置登记→解冻/报废 | 库存预警+消息中心 |
| P0-7 | 批次流转与正反向追溯 | 谱系DAG遍历；追溯报告导出；SN降为辅助 | 质量追溯 |
| P0-8 | 批次操作单据 | 拆批/合批/冻结/解冻/报废/召回隔离统一承载 | 批次管理 |
| P0-9 | 召回演练 | 上线验收动作：真实数据正反向追溯+召回隔离演练 | 上线动作 |
| P0-10 | 存量迁移与初始化 | 现有库存生成初始批次+补录效期+在途单据过渡 | 上线动作 |

P1清单（批次能力就绪后启动）：干腌火腿工艺路线建模、WIP批次跟踪（工序位置/入柜时间/温湿度/上霉状态）、产出率与损耗核销（76%为物料参数）、HACCP CCP电子台账（挂批次、超限联动不合格品控制）、索证索票放行前置（已在P0-3实现校验框架）、多品类配方区分（产出率模型vs配比配方）。排产按物料/产线配置"批次计划/离散日排产"双模式。

# 六、数据库改造与上线迁移

- 新建9张 food_ 表（utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci，与库内一致），菜单注册在仓储物流模块（wms根菜单）下新增"批次管理"目录，随模块开关启停；

- 现有库存表不改结构：应用层维护"批次库存合计=物料库存汇总"的一致性（同事务双写），对账任务日校验；

- 存量迁移：按物料+仓库现有库存生成 source_type=6 初始批次（默认合格态），用户补录生产日期/到期日；无历史效期信息的给"待补录"标记并限期完成；

- 在途单据：切换时点前已审核单据按旧模式跑完，切换后新单据强制批次化；并轨期建议不超过2周；

- 回滚预案：迁移前全量备份（对齐既有备份脚本规范）；切换后一周内保留旧报表口径比对。

# 七、并发与性能设计

- FEFO扣减并发：UPDATE food_batch_stock SET qty=qty-? WHERE ... AND qty-qty_locked>=? AND version=? 乐观锁，失败自动重取FEFO；

- 流水生成并发：UPDATE food_batch_rule SET current_seq=current_seq+1 WHERE rule_id=? 原子自增取号；

- 索引：批次库存（material,warehouse,batch）、谱系双端索引、批次号唯一索引、效期+状态组合索引（预警扫描）；

- 追溯遍历深度控制（默认≤10层）与结果缓存，防止谱系图过大拖垮查询。

# 八、验收标准与实施顺序

| 阶段 | 内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 批次一 | 9张表建模+规则引擎+效期策略+批次台账+批次操作单据 | 建表SQL执行通过；批次全生命周期单据操作可用 |
| 批次二 | 出入库批次化+FEFO+三重校验+盘点移库批次化+预警闭环 | 一次真实发货FEFO全流程验证通过（真实数据） |
| 批次三 | 谱系追溯报告+召回隔离+存量迁移+操作培训 | 正反向追溯演练通过；一次召回隔离演练通过 |

P1验收（后续）：一次真实工单的WIP批次跟踪全周期记录+CCP台账按时段导出模拟验厂+产出率核算与损耗分析报表。

# 九、通用化复用规范（食品行业能力包）

| 边界项 | 规范 |
| --- | --- |
| 表前缀 | food_（行业包内不得引用food_前缀表实现非行业逻辑） |
| 后端包 | com.ruoyi.food（batch/wip/ccp 子包） |
| 接口前缀 | /food/（权限字符 food:batch:* 等） |
| 前端目录 | views/food/、api/food/ |
| 配置化清单 | 批次号规则、效期阈值、FEFO开关、放行要求、排产模式、产出率参数——全部数据配置，禁止硬编码传丰参数 |
| 可复用交付物 | 建表SQL+行业包代码+配置模板（新食品客户=换主数据+配置，不换代码） |

# 附：方案自查补强对照

- 批次状态机、批次继承模型——本方案 3.1/3.2（原方案缺失，属数据模型层，建表前定稿）；

- 供应商批次双轨、拆批/合批/退货效期不重算、批次预留锁定——3.3/3.4/4.2；

- 最小剩余效期发货校验——由P2提前至P0-5（三重校验之一）；

- 盘点/移库/流水批次化——P0-4 扩展；存量表结构与迁移——第六章；并发与索引——第七章；

- 预警处置闭环落到单据——4.3；排产双模式、CCP超限联动、IoT预留——第五章P1说明；

- 一线录入简化（默认带出+扫码为主）——2.1原则4与4.1；验收以真实流程演练为准——第八章。